## Slide 1: Metodologia para Projeto de Planejamento Estratégico de Informações
Denis Alcides Rezende
Uma abordagem organizada para atingir objetivos por meio de passos preestabelecidos

## Slide 2: A metodologia de Rezende é dividida em 9 partes:
Parte I.
Planejar o PEI.
Direcionada para a organização inicial do projeto e para a formação da equipe multidisciplinar e suas competências. Foi desenvolvida juntamente com a Parte 9, Gerir PEI (que é elaborada ao longo do projeto), com as seguintes subfases:
a) Organizar o Projeto:
Nominar a equipe multidisciplinar ou comitê do PEI;
Definir objetivos do PEI;
b) Capacitar a Equipe de Trabalho:
Estabelecer e distribuir atividades com diferentes equipes dentro da empresa (Gestores, Marketing, TI);

## Slide 3
Parte II.
Revisar o planejamento estratégico.
c) Identificar Estratégias e ações Organizacionais:
Definir negócio e missão empresarial ou organizacional;
Definir visão e valores organizacionais;
Definir objetivos e estratégias organizacionais;
Relatar objetivos das funções organizacionais;
Relatar políticas e normas organizacionais;
Analisar ambiente interno e externo;
Avaliar estrutura organizacional atual;
Definir objetivos da área ou unidade da TI;
Prever o perfil profissional;
Elaborar planos de ação.

## Slide 4
Parte III.
Planejar informações e conhecimentos
É uma complementação dos planejamentos da Parte II, visando a preparar a Parte IV, com as seguintes subfases:
d) Identificar informações e conhecimentos organizacionais
Elaborar o modelo de informações empresariais ou organizacionais (MIE);
Mapear conhecimentos.

## Slide 5
Exemplo de como as informações organizacionais podem ser assim documentadas:

## Slide 6
Parte IV.
Avaliar e planejar sistemas de Informação e de Conhecimentos
e) Avaliar Sistemas de Informação e de Conhecimentos atuais
Elaborar plano de trabalho;
Identificar todos os sistemas da organização;
Relatar detalhes dos sistemas existentes;
Avaliar e sumariar a situação geral dos sistemas;

## Slide 7
f) Planejar Sistemas de Informação e de Conhecimentos
Rever e detalhar informações e conhecimentos;
Identificar e nominar os sistemas propostos;
Desenhar o modelo conceitual ou elaborar o modelo de dados ou os diagramas;
Descrever as funções ou requisitos dos sistemas propostos;
Validar sistemas propostos;
Avaliar aquisição ou desenvolvimento dos sistemas;
Elaborar quadro geral dos sistemas propostos.

## Slide 8
Parte V.
Avaliar e planejar tecnologia da Informação
g) Avaliar tecnologia de informação
Elaborar plano de trabalho; identificar TI existente;
Descrever e avaliar software e utilitários atuais;
Descrever e avaliar hardware e periféricos atuais;
Descrever e avaliar sistemas de telecomunicações atuais;
Descrever e avaliar gestão de dados e informação atual;
Descrever e avaliar plano de contingência, logística, segurança, auditoria e demais políticas de TI;
Elaborar quadro demonstrativo geral da TI disponível.

## Slide 9
h) Planejar tecnologia de informação
Software;
Hardware;
Sistemas de telecomunicação;
Gestão de dados e informação (desenvolver a estratégia dos componentes da TI;
Definir a política de gestão, operação, aquisição e legalização dos componentes da TI;
Definir os sistemas de controle de acesso e dos níveis de acesso aos componentes da TI.
i) Avaliar Infraestrutura Paralela
Elaborar plano de trabalho;
Identificar toda a infraestrutura paralela a TI existente;
Descrever e avaliar a infraestrutura paralela existente;
Descrever e avaliar políticas de infraestrutura paralela;
Elaborar quadro demonstrativo geral da infraestrutura paralela;

## Slide 10
j) Planejar Infraestrutura Paralela
Desenvolver a estratégia da infraestrutura paralela;
Definir a política de gestão, operação, aquisição e legalização da infraestrutura paralela;
Planejar e descrever a infraestrutura paralela;
Definir o sistema de atualização, instalação e manutenção da infraestrutura paralela;
Desenvolver os critérios de controle, segurança, auditoria e avaliação
permanente;
Elaborar o plano de contingência e de reserva técnica;
Elaborar quadro geral da infraestrutura ura paralela).

## Slide 11
k) Organizar a Unidade da Tecnologia da Informação
Elaborar plano de trabalho;
Avaliar unidade da tecnologia da informação;
Definir estratégias da unidade da tecnologia da informação;
Definir modelo de gestão da unidade da tecnologia da informação;
Definir políticas da TI;
Definir normas e padrões técnicos operacionais da TI;
Propor estrutura organizacional da TI;
Elaborar quadro geral da TI e dos valores humanos necessários.

## Slide 12
Parte VI.
Avaliar e Planejar Recursos Humanos
Foram elaboradas as seguintes subfases:
l) Avaliar Recursos Humanos
Elaborar plano de trabalho;
Identificar e descrever as funções ou cargos existentes;
Identificar e descrever o perfil profissional atual dos valores humanos;
Avaliar competências e habilidades dos RH envolvidos no projeto e da organização;
Rever estrutura organizacional;
Avaliar processos de recrutamento e seleção de profissionais da organização;
Avaliar processos de capacitação e de competências atual;
Elaborar quadro demonstrativo da avaliação dos recursos humanos);

## Slide 13
m) Planejar Recursos Humanos Gestores e “não- gestores”
Propor estratégias dos recursos humanos;
Propor estrutura organizacional para toda a organização;
Definir e descrever o novo perfil profissional e papéis das pessoas na organização;
dentificar e planejar necessidades de capacitação;
Propor processos de recrutamento e seleção de pessoas;
Propor processos de capacitação e de competências dos recursos humanos;
Propor políticas de gestão de pessoas;
Elaborar quadro geral dos recursos humanos necessários.

## Slide 14
Parte VII.
Priorizar e custear PEI
n) Estabelecer Prioridades e Necessidades
Definir metodologia de prioridades para execução do PEI;
Elaborar quadro de pontuação para desenvolvimento ou aquisição e de implantação do PEI;
Relatar os recursos necessários para execução do PEI;
o) Avaliar impactos
Prever como as atividades de todos os envolvidos no projeto afetarão a organização;
Identificar as medidas para preparar a organização para os novos SI e a nova TI;
Relatar os impactos positivos e negativos;
Desenvolver alternativas para minimizar os impactos;
Elaborar quadro de condições e recomendações;

## Slide 15
p) Elaborar plano Econômico-financeiro
Desenvolver a estratégia e políticas de retorno dos investimentos;
Elaborar análise de custos, benefícios (mensuráveis e não-mensuráveis), riscos e viabilidade;
Avaliar eventuais custos de implementação ou otimização e outros;
Sintetizar o plano econômico-financeiro.

## Slide 16
Parte VIII.
Executar PEI
q) Elaborar Planos de ação
Elaborar cronogramas para o desenvolvimento ou aquisição e implantação do PEI;
Desmembrar o cronograma em diferentes atividades internas e externas;
Elaborar planos de implantação, de ação e de investimento consolidados.

## Slide 17
r) Gerenciar, divulgar, documentar e aprovar o projeto (última subfase)
Definir a forma de gestão do projeto;
Divulgar o projeto;
Gerir o projeto;
Elaborar dicionário de termos do projeto PEI;
Elaborar, finalizar e revisar o relatório final do projeto PEI;
Avaliar projeto PEI;
Apresentar o projeto ao comitê do projeto ou equipe multidisciplinar.